### **Acta de Reunión 1 – Inicio del Proyecto**

* **Fecha:** 10/04/2025
* **Duración:** 1 hora
* **Asistentes:** Estefano, Rodrigo, Frank, Emir
* **Temas Tratados:**
  + Análisis del proyecto propuesto: Sistema de Gestión de Pacientes.
  + Se hizo revisión de requerimientos funcionales.
  + Se estableció el uso de un arreglo para almacenar hasta 100 pacientes.

### **Acta de Reunión 2 – Diseño**

* **Fecha:** 14/04/2025
* **Duración:** 1.5 horas
* **Temas Tratados:**
  + Diseño detallado del menú principal.
  + Listado de funciones: Registrar, Mostrar, Ordenar, Buscar y Salir.
* **Decisiones:**
  + Se hizo el uso de switch para navegación del menú.
  + Prioridad médica que se clasifica en 3 niveles (1-Alta, 2-Media, 3-Baja).

### **Acta de Reunión 3 – División de Módulos**

* **Fecha:** 20/04/2025
* **Duración:** 2 horas
* **Temas Tratados:**
  + Distribución del trabajo por funciones del sistema.
  + Asignación de tareas específicas para desarrollar cada parte del código.
  + Organización del flujo general del programa y su estructura modular.

### **Acta de Reunión 4 – Programación y Pruebas**

* **Fecha:** 28/04/2025
* **Duración:** 2 horas
* **Temas Tratados:**
  + Pruebas sobre la vercion del sistema en Visual Studio 2022.
* **Errores detectados:**
  + Faltaba validación de edad y prioridad y pues se agregaron bucles while.
  + Al buscar un nombre, no reconocía mayúsculas entonces se usó .ToLower() para la comparación.
* **Estado del proyecto:**
  + Todas las funciones principales terminadas y en prueba.

**Acta de Reunión 5 – Documentación**

* **Fecha:** 10/05/2025
* **Duración:** 1 hora
* **Temas Tratados:**
  + Organización del contenido para la presentación del proyecto.
  + Revisión y mejora del diseño en la ppt.
  + Redacción del ppt.

### **Acta de Reunión 6 – Revisión**

* **Fecha:** 20/05/2025
* **Duración:** 1 hora
* **Temas Tratados:**
  + Revisión del código.
* **Cambios realizados:**
  + Se añadieron pocos comentarios al código.
  + Se mejoró la visualización de prioridad.

**Acta de Reunión 7 – Ajustes Finales del Proyecto**

* **Fecha:** 15/06/2025
* **Duración:** 2 horas

**Temas Tratados:**

* Revisión general del sistema terminado.
* Últimos retoques en la presentación (canva) y el código.
* Verificación de las validaciones implementadas.

**Acciones que hemos realizado:**

* Se corrigieron algunos errores por consola.
* Se verificó que todas las funciones del sistema (registrar, mostrar, ordenar, buscar) funcionaran correctamente.
* Se revisó que la prioridad se muestre correctamente como texto (Alta, Media, Baja).
* Se realizó una prueba usando Visual Studio 2022.

**Acta de Reunión 8 – Subida Final del Proyecto**

* **Fecha:** 29/06/2025
* **Duración:** 3 horas

**Temas Tratados:**

* Organización de los archivos finales del proyecto.
* Subida de la versión definitiva a GitHub.
* Confirmación del repositorio para entrega.

**Acciones que hemos realizado:**

* Se subió el archivo .cs del código fuente al repositorio de GitHub.
* Se añadió el documento de actas al repositorio.
* Se verificó que el repositorio incluya: código, documentación y presentación.
* Proyecto marcado como **finalizado y listo para entregar**